АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУХОТЕРЕШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Сухая Терешка

18 августа 2021 года                                                                             №  16

| О подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, необходимостью внесения изменений в генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, постановляет: 1. Принять решение о подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области. 2. Утвердить: 2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области согласно приложению 1. 2.2. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области согласно приложению 2. 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

муниципального образования

Сухотерешанское сельское поселение                                          В.Н.Никитин

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Сухотерешанское сельское  поселение

Николаевского района

Ульяновской области

от 18.08.2021 №16

# Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта   изменений в Генеральный план  муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение

# Николаевского района Ульяновской области

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявлений и предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с.Сухая Терешка, ул.Николаевская,д.5, кабинет главы администрации | в течение разработки проекта (до 15.07.2021 г.) и со дня опубликования настоящего постановления | Комиссия |
| 2. | Разработка проекта изменений в Генеральный план образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области с учетом предложений и заявлений | Июль- август 2021 года | ДОМ.73 |
| 3. | Проверка проекта на соответствие требованиям техническим регламентам, схеме планировки и иному действующему законодательству. Направление проекта Главе муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям и документам - в комиссию на доработку | Июль-август 2021 года | Специалист администрации |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний и его опубликование в СМИ | В течении 10 дней со дня получения проекта | Глава МО Сухотерешанское сельское поселение |
| 5. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту | Июль – август 2021 года | Комиссия |
| 6. | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний. Передача в администрацию района проекта изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение для принятия решения о направлении указанного проекта для утверждения или об отклонения проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | август 2021 года | Комиссия |
| 7. | Принятие решения об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение | После представления проекта и обязательных приложений (протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Сухотерешанское сельское          поселение

Николаевского района

Ульяновской области

от 18.08. 2021  № 16

ПОРЯДОК

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта  изменений в Генеральный план

муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области

1. С момента опубликования постановления администрации муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области о подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области (далее по тесту – Генеральный план), в течение срока проведения работ по подготовке проекта Генерального плана физические и юридические лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в Генеральный план  муниципального образования Николаевское городское поселение (далее по тексту -Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений в Генеральный план.

2. Предложения в проект изменений в Генеральный план должны быть изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений в Генеральный план, комиссией не рассматриваются.

3. При подготовке проекта  изменений в Генеральный план приоритет имеют те предложения, которые обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства.

4. Направленные в комиссию материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений  в Генеральный план, комиссией не рассматриваются.